## Slide 1: SIAKAD MATASA (Madrasah Tsanawiyah Satu) MPPL E
Anggota Kelompok :
Randy Bastian 5112100035
Dewi Maya Fitriana 5112100039
M. Iqbal Tanjung 5112100069
M. Arief Ridwan 5112100097
Aditya Putra Ferza 5112100108

## Slide 2: Deskripsi Program
Sistem Informasi Akademik MTsN Jember 1 adalah, sistem informasi yang mengelola sistem akademik pada MTsN Jember 1. Sistem penilaian yang digunakan pada sistem adalah sistem yang menggabungkan nilai akademik beserta nilai kelakuan dari peserta didik.
Dari sistem informasi ini siswa dapat mengetahui perkembangan dirinya di sekolah yang berkaitan dengan akademis, akhlak, maupun softskill. Guru dan stakeholder lain juga akan semakin aktif turut serta dalam kegiatan penilaian siswa.

## Slide 3: Use Case Diagram

## Slide 4: TOOLS
Bahasa Pemrograman : PHP, HTML, CSS, JS
Framework : CI , Bootstrap versi 2
Database : MySQL
Editor : Sublime Text 2, Notepad ++
XAMPP
Compatibility Browser : Mozilla, Chrome
Timeline Project : Microsoft Project

## Slide 5: Pembagian Tugas
M. Iqbal Tanjung : PM, System Designer, Debugger, UI Designer
Randy Bastian : Programmer, Debugger, Tester
Dewi Maya Fitriana : Dokumentator, System Analyst, UI Designer, Tester
M. Arief Ridwan : Programmer, Database Designer, Debugger
Aditya Putra Ferza : UI Designer, System Analyst

## Slide 6: TIMELINE

## Slide 7: KELAYAKAN
  Technology
    Secara teknis project ini sudah feasible, tiap use case bisa dipenuhi oleh sistem
    Kemampuan hardware dan software yang dimiliki tim memadai dalam pengembangan proyek
  Finance
    Secara finansial project ini layak, karena pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran
  Time
    Waktu yang tersedia untuk megerjakan proyek ini tidak mencukupi, untuk menangani hal tersebut beberapa fitur dihapuskan
  Resources
    Kompetensi dari masing-masing anggota tim, memenuhi kelayakan yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek
    Kemampuan hardware dan software yang dimiliki tim memadai dalam pengembangan proyek

## Slide 8: ANALISA RESIKO
Risk type | Possible risks
Technology | Kemungkinan database down disaat terjadi lonjakan traffik data. Reusable source kurang reliable, dikarenakan sumber yang ada kurang memadahi
People | Kesibukan masing-masing anggota diluar projek yang bisa mengganggu fokus dari masing anggota tim. Apabila ada salah satu anggota tim sakit atau berhalangan, tidak ada pengganti.
Organizational | Beberapa tugas yang telah terbagi sesuai di awal projek bisa berubah di tengah waktu pengembangan
Tools | Penggunaan github yang belum sepenuhnya dikuasai oleh anggota tim.
Requirements | Permohonan perubahan pada sistem oleh klien diperbolehkan sebelum project dirilis Kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan yang mendasar Klien kurang memahami kebutuhan yang seharusnya ada untuk sistem
Estimation | Waktu yang sedikit, tidak ada cadangan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan

## Slide 9: Menetapkan Sumber Daya yang Diperlukan
People
4-5 tenaga ahli terbagi atas project manager, sistem analis, programmer, desainer, debugger, dan tester.
Beberapa perancang bertempat tinggal yang jauh dari “kantor” sehingga sulit bertatap muka antar anggota
Untuk list anggota dan peranannya terdapat di slide pembagian tugas

## Slide 10
Development Environment
Tiap tenaga ahli memiliki laptop dengan performa menengah ke atas, aplikasi yang mendukung, dan koneksi internet yang mumpuni.
Tenaga ahli memiliki akses tak terbatas pada fasilitas pendukung kecuali pada saat tertentu

## Slide 11
Reusable Software Components
Beberapa bagian dari aplikasi ini “meminjam” dari aplikasi pihak ketiga yang berbasis open source.
Fungsi-fungsi yang terlihat sama akan dipakai ulang sehingga akan ada penghematan biaya dan waktu. Seperti fungsi CRUD yang banyak ditemui pada SI.

## Slide 12: Estimasi Waktu dan Biaya
Proyek bisa diselesaikan namun beberapa fitur akan dihapuskan, karena waktu yang diberikan 4 minggu.
Estimasi menggunakan lebih dari satu pendekatan sebagai penyeimbang. Contoh pendekatan yang diambil adalah Expert Jugdement dan Bottom-Up.

## Slide 13
Expert Jugdement berarti meminta saran dari ahli. Ini berarti meminta estimasi biaya dari analisis orang yang pernah membuat SI Akademik Sekolah Menengah. Ditambah pula aplikasi yang dibuat bukan sepenuhnya dari awal (from scratch)

## Slide 14
Bottom-Up berarti tiap komponen-komponen yang ada dibagi sampai menjadi subkomponen yang mudah diestimasikan.
Contohnya seperti fungsi melihat nilai pada tabel biasa. Fungsi tersebut bisa dikerjakan oleh satu orang saja dengan waktu yang tak terlalu lama.
Setelah semua subkomponen selesai diestimasikan maka tinggal dijumlah saja.